Subdirección de Sistemas de Gestión

Gerencia Gestión Redes de Datos y Transporte

SM RED NACIONAL (DT)

FEBRERO

2025

Estrategia de Implantación

Gestión de REDES DE DATOS y TRANSPORTE

Caratula de solicitud de Posteo

| Número de cambio/SAI+/ajuste | IM240918 – Cierre Tareas de Incidente IM240704 – Datos Adicionales en Notificaciones IM241202 – Vincular Incidentes Abiertos con Rango Mayor a 24 Hrs (Fase II) IM250210 – Fecha Solución Restauración |
| --- | --- |
| Fecha de reporte | 18/02/2025 |
| Módulos | Gestión de Incidentes DT |
| Descripción breve | - Se requiere que los usuarios que adicional a su área principal tienen más áreas adicionales asignadas, cuenten con los permisos para Cerrar las Tareas de Incidente donde el Grupo Asignado coincida con una de sus áreas adicionales. - Se requiere agregar más datos a las notificaciones de correo electrónico, estos datos son relevantes para la atención de los incidentes. Se agregan las notificaciones Telegram para homologar los destinatarios. - Se requiere que en la Tarea Reactiva se actualice la regla para permitir incidentes abiertos con un rango mayor de horas. (Fase II) - Se requiere Habilitar el campo Fecha de Solución / Restauración en la Fase Revisar y Cerrar. |
| Impacto | Medio |
| Dueño del Proceso | David Morales Baro (Incidentes) |
| Validación de CAB | Rodrigo Guadarrama; SM DT. Antonio Cerrillos; SM CASE. Eduardo Sánchez; SM DT - SM CASE (CMDB). Ramiro López; SM DT - SM CASE (Interfaces). Armando Cervantes; SM DT - SM CASE. |
| Validación en Pre-Producción | José Luis Chávez; David Morales Baro. |
| Dependencia de posteos de otras aplicaciones | Interfaces; NO. Correlacionador; NO. Proxy Intervenciones; NO. Infocentro; NO. SISE; NO. SIGA; NO. |

Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/02/2025 | 1.0 | Creación de Documento | Juan Antonio Blanco |

Detalle de los Mantenimientos

| Cambio | Descripción |
| --- | --- |
| IM240918 | Cierre Tareas de Incidente Se anexa el documento de requerimiento. |
| IM240704 | Datos Adicionales en Notificaciones Se anexa el documento de requerimiento. |
| IM241202 | Vincular Incidentes Abiertos con Rango Mayor a 24 Hrs (Fase II) Se anexa el documento de requerimiento. |
| IM250210 | Fecha Solución Restauración Se anexa el documento de requerimiento. |

- Contenido

1	Introducción	7

2	Datos Generales	7

3	Estrategia de Implantación	8

3.1	Detalles del contenido del kit de instalación	8

3.2	Planeación de liberación	12

4	Criterios de implantación	18

5	Firma de Aceptación	18

6	Anexos	19

6.1	Solución (IM240918 Cierre Tareas de Incidente)	19

6.2	Solución (IM240704 Datos Adicionales en Notificaciones)	19

6.3	Solución (IM241202 Vincular Incidentes Abiertos con Rango Mayor a 24 Hrs Fase II)	50

6.4	Solución (IM250210 Fecha Solución Restauración)	55

# Introducción

Este documento muestra las actividades que se llevaran a cabo para aplicar las funcionalidades generales del módulo de Cambios DT correspondientes a las configuraciones realizadas.

# Datos Generales

| Proyecto: | DT |
| --- | --- |
| Responsable de implantación: | Soporte Técnico |
| Tipo de producto a implantar: | Aplicativo |
| Fecha de entrega: | 18/02/2025 |
| Ambiente SM Destino(IP y Host): | Preproducción RED NACIONAL (Rojo) URL: http://172.24.67.137:8080/caseweb/index.do IP del app: 172.24.67.137 IP BD: 172.24.67.138 IP Servidor: NA |

# Estrategia de Implantación

## Detalles del contenido del kit de instalación

A continuación, se listan los componentes propios de Service Manager que serán modificados tras la carga de archivos *.unl.

| Orden | Tipo de Objeto | Nombre | Relación con otros componentes o módulos de SM | Objetos que requieren ser respaldados antes de la carga del objeto | Consideraciones especiales | Comentarios Adicionales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLUJO DE TRABAJO ( Workflow) |  |  |  |  |  |  |
|  | Workflow | TmxDtImIncidentes | NO | SI |  |  |
| REGLAS Y ACCIONES (RuleSet) |  |  |  |  |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.RegistrarAfectacion | NO | SI |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.wiz.EliminarEO | NO | SI |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.wiz.Afectacion.Seleccionar | NO | SI |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.wiz.Afectacion.Eliminar | NO | SI |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.set.Indicador.Afectacion | NO | SI |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.rule.CargaMasiva | NO | SI |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.wiz.Afectacion.Eliminar | NO | SI |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.TASK.rule.notif.Add | NO | SI |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.TASK.rule.notif.ChangeGroup | NO | SI |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.rule.js.Valida.Campos.Obligatorios | NO | SI |  |  |
|  | RuleSet | TMXDT.IM.rule.Relacionar.Cambio | NO | SI |  |  |
| LIBRERIAS (ScriptLibrary) |  |  |  |  |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImTask | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImTaskNotificaciones | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImFuncionesAlternas | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImCINotificaciones | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImNotifTelegram | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImFuncionesExt | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImTaskCIFunciones | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImTIAFunciones | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImCIFunciones | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImNotifTelegram | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImCINotificacionesSMS | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImNotificacionesSMS | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImTIANotificacionesSMS | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImNotificacionesEscSMS | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtFuncionesComunes | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImEditCampos | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImTaskTIRfunciones | NO | SI |  |  |
|  | ScriptLibrary | TmxDtImElementoOrigen | NO | SI |  |  |
| Formularios (format) |  |  |  |  |  |  |
|  | format | TMXDT.IM.TIA.subform.Detalle.Afectacion | NO | SI |  |  |
|  | format | TMXDT.IM.TIA.subform.AgregaElementoP | NO | NO |  |  |
|  | format | TMXDT.IM.wiz.Config.TareaReactiva | NO | NO |  |  |
| Plantillas(htmltemplates) |  |  |  |  |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.Inicio | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.Importante | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.Diag.Ini | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.Escalar | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.Com.Doc | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.Inv.Diag | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.Cancel | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.CambioGrupo | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.InicoEslacacionFuncional | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.FinEslacacionFuncional | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.CHM.EME.notif.Apertura | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.notif.ServicioRestaurado | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TASK.Add | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TASK.ChangeGroup | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TASK.Close | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TASK.Cancel | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TIA.notif.Generacion | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TIA.notif.DiagnosticoFinal | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TIA.notif.CodigoCierre | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TIA.notif.Cancelacion | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TIA.notif.RespuestaCNs | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TTP.notif.Afectacion | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TTP.notif.ElementoResponsable | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TTP.notif.RestablecerServicio | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TTP.notif.Cierre | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TTP.notif.Cancelacion | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TTR.notif.Apertura | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TTR.notif.Cancelacion | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TTR.notif.SinAtencion | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TTR.notif.Aceptacion | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.INT.notif.ElementoResp | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.INT.notif.RestServicio | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.INT.notif.Cierre | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.TTR.notif.Respuesta | NO | SI |  |  |
|  | htmltemplates | TMXDT.IM.INT.notif.Cancel | NO | SI |  |  |
| Notificaciones (notification) |  |  |  |  |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.Inicio | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.Importante | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.Diag.Ini | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.Escalar | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.Com.Doc | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.Inv.Diag | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.Cancel | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.CambioGrupo | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.InicoEslacacionFuncional | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.FinEslacacionFuncional | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.CHM.EME.notif.Apertura | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.notif.ServicioRestaurado | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.TASK.notif.Add | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.TASK.notif.ChangeGroup | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.TASK.notif.Close | NO | SI |  |  |
|  | notification | TMXDT.IM.TASK.notif.Cancel | NO | SI |  |  |
| Procesos (Process) |  |  |  |  |  |  |
|  | Process | TMXDT.IM.wiz.AddCI | NO | SI |  |  |
| Asistentes (wizard) |  |  |  |  |  |  |
|  | wizard | TMXDT.IM.wiz.Config.TareaReactiva | NO | NO |  |  |
| Menu (menu) |  |  |  |  |  |  |
|  | menu | IM DT | NO | SI |  |  |
|  | menu | IM DT IN | NO | SI |  |  |
| Desencadenador (triggers) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | triggers | IFACE.EV.EMAIL.Delete.Attachments | NO | SI |  |  |

COLOR VERDE = “Nuevos Componentes”		COLOR NEGRO = “Componentes a Actualizar”		COLOR ROJO = “Componentes en desuso”

## Planeación de liberación

A continuación, se listan las actividades a realizar para respaldar y cargar los componentes propios de Service Manager para la actualización de los Módulos de DT.

| # | Actividad | Detalle |
| --- | --- | --- |
|  | Generar los archivos *.unl para Respaldo de los Flujos de Trabajo descritos en la parte de abajo (Ver “Respaldo de Flujo de Trabajo”): Tabla: Incidentes Nombre de flujo de trabajo: TmxDtImIncidentes Nombre de archivo *.unl de respaldo de flujo de trabajo: TMXDT_IM240704_WF_TmxDtImIncidentes_bak.unl | Respaldar Flujo de Trabajo Ingresar a la opción de menú “Exportar flujo de trabajo”, a través de la ruta: Personalización > Process Designer > Exportar flujo de trabajo. Ingresar los datos del Flujo de Trabajo a exportar: Tabla: <Tabla asociada all Flujo de Trabajo> Nombre de flujo de trabajo: <Nombre de flujo de trabajo>. Dar clic en “Abrir” (icono de folder en la etiqueta de Nombre del archivo externo).. Seleccionar la ubicación en donde se descargará el archivo *.unl de respaldo: Nombre de archivo: <Nombre de archivo *.unl de respaldo>.unl Nota: Se recomienda seleccionar una ruta corta para guardar el archivo *.unl a descargar. Por ejemplo: en un directorio en el Escritorio.. Dar clic en “Abrir”.. Dar clic en “Aceptar”.. Al finalizar la descarga del archivo, el Sistema mostrará un mensaje con la finalización del Proceso de exportación de Flujos de trabajo y la ruta donde se guardó el archivo descargado.. Dar clic en “Aceptar”.. Abrir en el “Explorador de Archivos” la ruta seleccionada para guardar el archivo descargado y validad que exista el archivo *.unl descargado.. |
|  | Cargar los Archivos *.unl con la Configuración de Respaldo descritos en la parte de abajo (Ver “Carga de Componentes”): Nombre de archivo *.unl de respaldo: TMXDT_IM240704_Respaldo.unl | Carga de Componentes NOTA: Se recomienda tener los archivos *.unl a cargar en una ruta corta. Por ejemplo: en un directorio en el Escritorio. Ingresar al Gestor de Base de Datos, ejecutando el comando “db” en la consola de comandos de SM.. Dar clic en la opción “Importar y cargar” del menú Auxiliar o Más (símbolo de triangulo negro invertido, ubicado en extremo superior derecho).. Dar clic en “Abrir” (icono de folder en la etiqueta de Nombre del archivo externo).. Buscar la ubicación y seleccionar el archivo *.unl para aplicar la Configuración: Nombre de archivo: <Nombre del archivo *.unl>. Seleccionar el “Tipo de archivo” = “winnt”. Dar clic en “Abrir”.. Dar clic en “Cargar en primer plano”. (icono de tabla con diagonal en color verde). Al finalizar la carga del archivo, el Sistema mostrará mensajes con la ruta del archivo cargado, la cantidad de archivos cargados, el tiempo de duración de la operación, cantidad de registros actualizados, añadidos, omitidos y errores surgidos durante la carga. |
|  | Generar los archivos *.unl con el Respaldo de los Componentes descritos en la parte de abajo (Ver “Respaldo de Componentes”): Nombre del Script de descarga: TMXDT_IM240704_bak Nombre de archivo *.unl de Respaldo Componentes: TMXDT_IM240704_bak.unl | Respaldo de Componentes Ingresar a la opción de menú “Utilidad de script de descarga”, a través de la ruta: Personalización > Utilidad de scripts de descarga. Ingresar nombre de “Script de descarga” para generar archivo *.unl de respaldo: Script de descarga: <Nombre del Script de descarga>. Dar clic en “Buscar” (icono de lámpara).. Dar clic en “Continuar” (icono de flecha blanca en cuadro verde).. Dar clic en “Abrir” (icono de folder en la etiqueta de Nombre del archivo externo).. Seleccionar la ubicación de descargar y nombre del archivo de *.unl de respaldo: Nombre de archivo: <Nombre de archivo *.unl de respaldo>.unl Nota: Se recomienda seleccionar una ruta corta para guardar el archivo *.unl a descargar. Por ejemplo: en un directorio en el Escritorio.. Dar clic en “Abrir”.. Dar clic en “Continuar” (icono de flecha blanca en cuadro verde).. Al finalizar la descarga del archivo, el Sistema volverá al detalle del Script de descarga seleccionado y mostrará un mensaje con la finalización del proceso, la ruta donde se guardó el archivo descargado, la cantidad de registros y aplicaciones RAD procesados.. Abrir en el “Explorador de Archivos” la ruta seleccionada para guardar el archivo descargado y validad que exista el archivo *.unl descargado.. |
|  | Cargar los Archivos *.unl con la Configuración de los Módulo correspondientes, en el orden indicado en la parte de abajo: Nombre de archivo *.unl de solución: TMXDT_IM240704_WF_TmxDtImIncidentes.unl TMXDT_IM240704_Solucion.unl | Carga de Componentes NOTA: Se recomienda tener los archivos *.unl a cargar en una ruta corta. Por ejemplo: en un directorio en el Escritorio. Ingresar al Gestor de Base de Datos, ejecutando el comando “db” en la consola de comandos de SM.. Dar clic en la opción “Importar y cargar” del menú Auxiliar o Más (símbolo de triangulo negro invertido, ubicado en extremo superior derecho).. Dar clic en “Abrir” (icono de folder en la etiqueta de Nombre del archivo externo).. Buscar la ubicación y seleccionar el archivo *.unl para aplicar la Configuración: Nombre de archivo: <Nombre del archivo *.unl>. Seleccionar el “Tipo de archivo” = “winnt”. Dar clic en “Abrir”.. Dar clic en “Cargar en primer plano”. (icono de tabla con diagonal en color verde). Al finalizar la carga del archivo, el Sistema mostrará mensajes con la ruta del archivo cargado, la cantidad de archivos cargados, el tiempo de duración de la operación, cantidad de registros actualizados, añadidos, omitidos y errores surgidos durante la carga. |
|  | Configuración de acceso a la opción “Tarea Reactiva”. Para configurar acceso a los usuarios para modificar la cantidad de horas de antelación de un incidente a vincular con una Tarea Reactiva, es necesario modificar las “Capacidades de ejecución” de los usuarios deseados. | Configuración de “Capacidades de ejecución” Ingresar al Registro del operador, ejecutando el comando “operator” en la consola de comandos de SM.. Dar clic en la pestaña “Inicio”.. En la sección “Capacidades de ejecución” agregar la nueva capacidad “TmxDtAdminConfigIM”.. Dar clic en la pestaña “Aceptar”.. |
|  | Actualizar las listas globales del sistema con el comando “*aapm.global.initer” en la consola de comandos de SM. NOTA: el Sistema puede pausarse un momento por causa de la actualización de las listas globales. |  |
|  | Regenerar las listas globales del sistema con el comando “*aapm.server.initer” en la consola de comandos de SM. NOTA: el Sistema puede pausarse un momento por causa de la actualización de las listas globales. NOTA2: cerrar sesión e ingresar nuevamente para visualizar la actualización de las Listas Globales. |  |

Planeación de Regresión

NOTA: La adición de Nuevos Campos, la creación de tablas y la creación de Alias a una tabla no pueden tener Planeación de Regresión, ya que no se pueden eliminar campos o Alias del Diccionario de Datos de una tabla.

| # | Actividad | Duración |
| --- | --- | --- |
|  | Cargar los archivos *.unl del respaldo generados en el plan de liberación, (Ver “Carga de Componentes (Regresión)”): Nombre de archivo *.unl de Respaldo Componentes: TMXDT_IM240704_WF_TmxDtImIncidentes_bak.unl TMXDT_IM240704_bak.unl | Carga de Componentes (Regresión) NOTA: Se recomienda tener los archivos *.unl a cargar en una ruta corta. Por ejemplo: en un directorio en el Escritorio. Ingresar al Gestor de Base de Datos, ejecutando el comando “db” en la consola de comandos de SM.. Dar clic en la opción “Importar y cargar” del menú Auxiliar o Más (símbolo de triangulo negro invertido, ubicado en extremo superior derecho).. Dar clic en “Abrir” (icono de folder en la etiqueta de Nombre del archivo externo).. Buscar la ubicación y sseleccionar el archivo *.unl para aplicar la Configuración: Nombre de archivo: <Nombre del archivo *.unl>. Seleccionar el “Tipo de archivo” = “winnt”. Dar clic en “Abrir”.. Dar clic en “Cargar en primer plano”. (icono de tabla con diagonal en color verde). Al finalizar la carga del archivo, el Sistema mostrará mensajes con la ruta del archivo cargado, la cantidad de archivos cargados, el tiempo de duración de la operación, cantidad de registros actualizados, añadidos, omitidos y errores surgidos durante la carga. |
|  | Actualizar las listas globales del sistema con el comando “*aapm.global.initer” en la consola de comandos de SM. NOTA: el Sistema puede pausarse un momento por causa de la actualización de las listas globales. |  |
|  | Regenerar las listas globales del sistema con el comando “*aapm.server.initer” en la consola de comandos de SM. NOTA: el Sistema puede pausarse un momento por causa de la actualización de las listas globales. NOTA2: cerrar sesión e ingresar nuevamente para visualizar la actualización de las Listas Globales. |  |

# Criterios de implantación

| Tipo de criterio | Criterio |
| --- | --- |
| Aceptación: | Envió de Aceptación por la implantación vía Correo Electrónico por parte del Área de Soporte Técnico de Sistema Red Nacional |
| Estabilidad: |  |
| Detención: |  |
| Rechazo: | En caso de Rechazo por parte del área de soporte. Ejecutar el Procedimiento de Regresión. |

# Firma de Aceptación

| Nombre | Puesto | Firma |
| --- | --- | --- |

# Anexos

## Solución (IM240918 Cierre Tareas de Incidente)

| Tipo | Empresa TMX/RN | Nombre | Acción | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ScriptLibrary |  |  |  |  |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImTask | Modificar | - Modificar el método "tieneActividadesGpo()" Cambiar los criterios de búsqueda para considerar las actividades de todos los grupos del operador ANTES: var rc = actTask.doSelect('number = "' + tarea.id + '" and type = "Actividades" and area = "' + tarea.assignment + '"'); DESPUÉS: var query = 'number = "' + tarea.id + '" and type = "Actividades" and area isin {"' + system.functions.strraw(gruposUsuario, '","') + '"}'; var rc = actTask.doSelect(query); |

## Solución (IM240704 Datos Adicionales en Notificaciones)

| Tipo | Empresa TMX/RN | Nombre | Acción | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| format |  |  |  |  |
| format | TMX | TMXDT.IM.subform.AgregaElementoP | Modificar | Agregar la columna "Nombre del Equipo" posterior a la columna "ID General" El valor de la columna puede encontrarse en el campo "eq.nombre.equipo" de la tabla "probsummaryCiAfectadosDT" NOTA 1: Esta columna solo presentará contenido cando el tipo de equipo sea "CENTRAL PROCESAMIETO", "IMS VoIP" o "PTS", siempre y cuando existan valores en dicho campo en la CMDB NOTA 2: El formulario se utiliza para Incidente y Tareas de Indcidente |
| format | RN | TMXDT.IM.TIA.subform.AgregaElementoP | Nuevo | Clonar formulario a partir de "TMXDT.IM.subform.AgregaElementoP" Agregar la columna "Nombre del Equipo" posterior a la columna "ID General" en el formulario Clonado El valor de la columna puede encontrarse en el campo "eq.nombre.equipo" de la tabla "probsummaryCiAfectadosDT" NOTA: Esta columna solo presentará contenido cuando el tipo de equipo sea "CENTRAL PROCESAMIETO", "IMS VoIP" o "PTS", siempre y cuando existan valores en dicho campo en la CMDB Condición de visibilidad "NO APLICA": [tmx.im.subtipo.ci]="CENTRAL PROCESAMIENTO" ¦ [tmx.im.subtipo.ci]="IMS VoIP" ¦ [tmx.im.subtipo.ci]="PTS" |
| format | RN | TMXDT.IM.TIA.subform.Detalle.Afectacion TMXDT.IM.TIA.subform.Detalle.Afectacion_240704 | Modificar | Cambiar el nombre del formulario "TMXDT.IM.subform.AgregaElementoP" por "TMXDT.IM.TIA.subform.AgregaElementoP" para el subformulario del "Elemento Primario" en la sección "Elementos Relacionados" |
| htmltemplates |  |  |  |  |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Inicio TMXDT.IM.notif.Inicio_240704 Notificación: NOTIF-001 | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Importante TMXDT.IM.notif.Importante_240704 Notificación: NOTIF-002 | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Diag.Ini TMXDT.IM.notif.Diag.Ini_240704 Notificación: NOTIF-003 | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Escalar TMXDT.IM.notif.Escalar_240704 Notificación: NOTIF-004 | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Com.Doc TMXDT.IM.notif.Com.Doc_240704 Notificación: NOTIF-005 | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Elemento Responsable" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del equipo del Elemento Responsable", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Inv.Diag TMXDT.IM.notif.Inv.Diag_240704 Notificación: NOTIF-007 | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Cancel TMXDT.IM.notif.Cancel_240704 Notificación: NOTIF-008 | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.CambioGrupo TMXDT.IM.notif.CambioGrupo_240704 Notificación: NOTIF-009 | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.InicoEslacacionFuncional TMXDT.IM.notif.InicoEslacacionFuncional_240704 Notificación: NOTIF-010 | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.FinEslacacionFuncional TMXDT.IM.notif.FinEslacacionFuncional_240704 Notificación: NOTIF-011 | Modificar | - Los campos "Fecha de Fin de Escalación" y "Comentarios de Escalación" estarán separados de la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.CHM.EME.notif.Apertura TMXDT.CHM.EME.notif.Apertura_240704 Notificación: NOTIF-012 | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Elemento Responsable" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del equipo del Elemento Responsable", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.ServicioRestaurado TMXDT.IM.notif.ServicioRestaurado_240704 Notificación: NOTIF-013 | Modificar | - El campo "Fecha de Solución/Restauración" estará separado de la nueva sección "Elemento Responable" - Agregar una sección con el texto "Elemento Responsable" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Fecha inicio del Incidente (Reemplaza Etiqueta y campo "Fecha de Registro") Regla: Para el campo "Nombre del equipo del Elemento Responsable", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.Add TMXDT.IM.TASK.Add_240704 Notificación: NOTIF-001 de Tareas | Modificar | - Agregar el campo "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Alarmas Previas - Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas Regla 1: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío Regla 2: Para el campo "Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas" se debe colocar la actividad asociada al Registro de la Tarea por el CNS |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.ChangeGroup TMXDT.IM.TASK.ChangeGroup_240704 Notificación: NOTIF-002 de Tareas | Modificar | - Agregar el campo "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Alarmas Previas - Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas Regla 1: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío Regla 2: Para el campo "Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas" se debe colocar la actividad asociada al Registro de la Tarea por el CNS |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.Close TMXDT.IM.TASK.Close_240704 Notificación: NOTIF-003 de Tareas | Modificar | - Agregar el campo "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Alarmas Previas - Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas Regla 1: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío Regla 2: Para el campo "Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas" se debe colocar la actividad asociada al Registro de la Tarea por el CNS |
| htmltemplates | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.Cancel TMXDT.IM.TASK.Cancel_240704 Notificación: NOTIF-004 de Tareas | Modificar | - Agregar el campo "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo (TMX) / Nombre Oficial PISA (RN) - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Alarmas Previas - Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas - Motivo de Cancelación Regla 1: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío Regla 2: Para el campo "Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas" se debe colocar la actividad asociada al Registro de la Tarea por el CNS |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TIA.notif.Generacion TMXDT.IM.TIA.notif.Generacion_240704 Notificación: NOTIF-001 de Tareas de Apoyo Nota: En la vista Previa no se ve el contenido del campo Actividades Sugeridas / Actividades Realizadas. | Modificar | - Agregar el campo "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Clase de Afectación - Prioridad - Alarmas Previas - Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) Regla 1: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío Regla 2: Para el campo "Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas" se debe colocar la actividad Documentada al registro de la Tarea por el CNS III. Lo anteriro corresponde al primer registro en la bitácora cuyo tipo es "Actividades". |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TIA.notif.DiagnosticoFinal TMXDT.IM.TIA.notif.DiagnosticoFinal_240704 Notificación: NOTIF-002 de Tareas de Apoyo | Modificar | - Agregar el campo "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Clase de Afectación - Prioridad - Alarmas Previas - Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) Regla 1: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío Regla 2: Para el campo "Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas" se debe colocar la actividad Documentada al registro de la Tarea por el CNS III. Lo anteriro corresponde al primer registro en la bitácora cuyo tipo es "Actividades". |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TIA.notif.CodigoCierre TMXDT.IM.TIA.notif.CodigoCierre_240704 Notificación: NOTIF-003 de Tareas de Apoyo | Modificar | - Agregar el campo "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Clase de Afectación - Prioridad - Alarmas Previas - Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) Regla 1: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío Regla 2: Para el campo "Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas" se debe colocar la actividad Documentada al registro de la Tarea por el CNS III. Lo anteriro corresponde al primer registro en la bitácora cuyo tipo es "Actividades". |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TIA.notif.Cancelacion TMXDT.IM.TIA.notif.Cancelacion_240704 Notificación: NOTIF-004 de Tareas de Apoyo | Modificar | - Agregar el campo "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Clase de Afectación - Prioridad - Motivo de Cancelación (Ver notas de desarrollo) - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) Regla: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TIA.notif.RespuestaCNs TMXDT.IM.TIA.notif.RespuestaCNs_240704 Notificación: NOTIF-005 de Tareas de Apoyo | Modificar | - Agregar el campo "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Clase de Afectación - Prioridad - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) - Hacer dinámica la etiqueta del campo "Respuesta del CNS" Respuesta del CNS [Aceptación ¦ Corrección] Regla 1: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío Regla 2: El campo "Respuesta del CNS [Aceptación ¦ Corrección]" tendrá una etiqueta dinámica dependiendo del estado de la retoalimentación. - Si el estado de la retroalimentación es "Aceptada", el valor de la etiqueta será "Respuesta del CNS Aceptación" - Si el estado de la retroalimentación es "En Corrección", el valor de la etiqueta será "Respuesta del CNS Corrección" - El conenido que actualmente presenta el campo, seguira siendo el mismo |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TIA.notif.RetroElementoResp Notificación: NOTIF-006 de Tareas de Apoyo | Modificar | - Agregar los campos "Fecha Tarea de Apoyo" y "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Clase de Afectación - Prioridad - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) - Agregar Sección "Retroalimentación" con los campos siguientes: - Nombre Sitio - Siglas Sitio - Tipo de Red - Sub Red - Elemento de Red Regla 1: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío Regla 2: Para la sección "Retroalimentación", obtener los valores de los campos de la última retroalimentación recibida del tipo "Elemento Responsable" |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TIA.notif.RetroCodigoCierre Notificación: NOTIF-007 de Tareas de Apoyo | Modificar | - Agregar los campos "Fecha Tarea de Apoyo" y "Fecha Inicio de la Tarea" previo a la nueva sección "Elemento Primario" - Agregar una sección con el texto "Elemento Primario" (Ver notas de desarrollo) - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - ID General (Reemplaza a etiqueta del campo "Elemento Primario") - Nombre del Equipo - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Clase de Afectación - Prioridad - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) - Agregar Sección "Retroalimentación" con los campos siguientes: - Causa Genérica - Causa Específica - Solución Regla 1: Para el campo "Nombre del Equipo", solo para los Subtipos "CENTRAL PROCESAMIETO, IMS VoIP, PTS" de otra manera el campo estará vacío Regla 2: Para la sección "Retroalimentación", obtener los valores de los campos de la última retroalimentación recibida del tipo "Código de Cierre" |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TTP.notif.Afectacion TMXDT.IM.TTP.notif.Afectacion_240704 Notificación: NOTIF-001 de Tareas Proactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TTP.notif.ElementoResponsable TMXDT.IM.TTP.notif.ElementoResponsable_240704 Notificación: NOTIF-002 de Tareas Proactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TTP.notif.RestablecerServicio TMXDT.IM.TTP.notif.RestablecerServicio_240704 Notificación: NOTIF-003 de Tareas Proactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TTP.notif.Cierre TMXDT.IM.TTP.notif.Cierre_240704 Notificación: NOTIF-004 de Tareas Proactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TTP.notif.Cancelacion TMXDT.IM.TTP.notif.Cancelacion_240704 Notificación: NOTIF-005-TIPT de Tareas Proactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TTR.notif.Apertura TMXDT.IM.TTR.notif.Apertura_240704 Notificación: NOTIF-006 de Tareas Reactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TTR.notif.Aceptacion Notificación: NOTIF-007 de Incidentes por Terceros | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.INT.notif.ElementoResp Notificación: NOTIF-008 de Incidentes por Terceros | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.INT.notif.RestServicio Notificación: NOTIF-009 de Incidentes por Terceros | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.INT.notif.Cierre Notificación: NOTIF-0010 de Incidentes por Terceros | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TTR.notif.Cancelacion TMXDT.IM.TTR.notif.Cancelacion_240704 Notificación: NOTIF-0011 de Tareas Reactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TTR.notif.Respuesta Notificación: NOTIF-0012 de Tareas Reactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TTR.notif.SinAtencion TMXDT.IM.TTR.notif.SinAtencion_240704 Notificación: NOTIF-0013 de Tareas Reactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.INT.notif.Cancel Notificación: NOTIF-0014 de Incidentes por Terceros | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TTP.notif.Afectacion Notificación: NOTIF-001 de Tareas Proactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TTP.notif.ElementoResponsable Notificación: NOTIF-002 de Tareas Proactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TTP.notif.RestablecerServicio Notificación: NOTIF-003-TIPR de Tareas Proactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TTP.notif.Cierre Notificación: NOTIF-004 de Tareas Proactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TTP.notif.Cancelacion Notificación: NOTIF-005 de Tareas Proactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TTR.notif.Apertura Notificación: NOTIF-006 de Tareas Reactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TTR.notif.Aceptacion TMXDT.IM.TTR.notif.Aceptacion_240704 Notificación: NOTIF-007 de Tareas Reactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Nombre del Sitio - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.INT.notif.ElementoResp TMXDT.IM.INT.notif.ElementoResp_240704 Notificación: NOTIF-008 de Incidentes por Terceros | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.INT.notif.RestServicio TMXDT.IM.INT.notif.RestServicio_240704 Notificación: NOTIF-009 de Incidentes por Terceros | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.INT.notif.Cierre TMXDT.IM.INT.notif.Cierre_240704 Notificación: NOTIF-0010 de Incidentes por Terceros | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TTR.notif.Cancelacion Notificación: NOTIF-0011 de Tareas Reactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.TTR.notif.Respuesta TMXDT.IM.TTR.notif.Respuesta_240704 Notificación: NOTIF-0012 de Tareas Reactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | TMX | TMXDT.IM.TTR.notif.SinAtencion Notificación: NOTIF-0013 de Tareas Reactivas | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| htmltemplates | RN | TMXDT.IM.INT.notif.Cancel TMXDT.IM.INT.notif.Cancel_240704 Notificación: NOTIF-014 de Incidentes por Terceros | Modificar | - Agregar una sección con el texto "Incidente Origen" - Agregar los campos siguientes de acuerdo a la posición definida en el documento del requerimiento - Número de Incidente (Reemplaza a etiqueta del campo "Incidente Origen") - ID General Sitio (Reemplaza a etiqueta del campo "Sitio") - Clase de Afectación - Prioridad - Fecha inicio del Incidente - Agregar Sección "Cantidad de Servicios" (Ver Notas de Desarrollo) |
| notification |  |  |  |  |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Inicio Notificación: NOTIF-001 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Importante Notificación: NOTIF-002 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Diag.Ini Notificación: NOTIF-003 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Escalar Notificación: NOTIF-004 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Com.Doc Notificación: NOTIF-005 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Inv.Diag Notificación: NOTIF-007 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.Cancel Notificación: NOTIF-008 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.CambioGrupo Notificación: NOTIF-009 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.InicoEslacacionFuncional Notificación: NOTIF-010 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.FinEslacacionFuncional Notificación: NOTIF-011 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.CHM.EME.notif.Apertura Notificación: NOTIF-012 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.notif.ServicioRestaurado Notificación: NOTIF-013 | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.notif.Add Notificación: NOTIF-001 de Tareas | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.notif.ChangeGroup Notificación: NOTIF-002 de Tareas | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.notif.Close Notificación: NOTIF-003 de Tareas | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| notification | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.notif.Cancel Notificación: NOTIF-004 de Tareas | Modificar | En la Pestaña "Adjunto de Correo Electrónico", agregar criterios para adjuntar archivo Condición; true. Filtro de Consulta; (filename # "ElementosOrigen_*" or filename # "ElementosPISA_*"). |
| ScriptLibrary |  |  |  |  |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImTaskNotificaciones TmxDtImTaskNotificaciones_240704 | Modificar | - Nuevo Método "getPrimeraActividad()" Obtener la primera "Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas" registrada por un CNS en una Tarea El primer registro de "Actividades Sugeridas/Actividades Realizadas" cumple con las condiciones siguientes: - Tipo de Actividad "Actividades" - El registro con fecha más antiguo Esté método será invocado desde los HTML Templates asociados a: - Tareas de Incidentes - Tareas de Apoyo |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImFuncionesAlternas TmxDtImFuncionesAlternas_240704 | Modificar | - Nuevo método "crearArchivoEO()" - Crea y asocia un archivo CSV con el nombre "ElementosOrigen_IDINCIDENTE.csv" - Si el archivo existe previamente, es necesario eliminarlo antes de su creación y asociación al incidente - El archivo debe contener las siguiente columnas provenientes de los Elementos Origen asociados al Incidente: - ID General - Nombre del Equipo (Este campo, solo para TELMEX) - Nombre Oficial PISA (Este campo, solo para RED NACIONAL) - Sitio - Estatus - Tipo - Subtipo - Centro Administración - Afectado - Reincidencia - Nuevo método "crearArchivoPISA()" - Crea un archivo CSV con el nombre "ElementosPISA_IDINCIDENTE.csv" que contenga las siguiente columnas provenientes de los Elementos PISA asociados al Incidente: - Si el archivo existe previamente, es necesario eliminarlo antes de su creación y asociación al incidente - El archivo debe contener las siguiente columnas provenientes de los Elementos PISA asociados al Incidente: - ID General - Nombre Oficial PISA (Este campo, solo para RED NACIONAL) - Tipo - Subtipo - Notificado a PISA - Afectado - Nuevo método "sendAfectFilesToTask()" - Método que copia los archivos de afectación "ElementosPISA_IDINCIDENTE.csv" y "ElementosOrigen_IDINCIDENTE.csv" asociados al incidente hacia todas las Tareas de Incidente (Categoría "Revisar DT") que se encuentren en una Fase diferente a "Cerrar". - Si los archivos existen previamente, es necesario eliminarlos antes de su asociación a la Tarea del incidente - Nuevo método "crearArchivosDeAfectacion()" - Método controlador para la creación de Archivos de Afectación que serán enviados por Correo Electrónico. - Este método solicitará la creación del Archivo de Afectación de Elementos Origen mediante el método "crearArchivoEO()" - Este método solicitará la creación del Archivo de Afectación de Elementos PISA mediante el método "crearArchivoPISA()" - Una vez que los archivos de afectación se encuentren asociados al incidente, es necesario copiar dichos archivos a todas las Tareas de Incidentes relacionadas al incidente afectado mediante invocar el método "sendAfectFilesToTask()" - Nuevo método "addFilesToTask()" Creación de Archivos de Afectación del Incidente a la tarea que serán enviados por Correo Electrónico - Nuevo método "logErrorFilesAttachment()" Registra error de ejecución al adjuntar el Archivo EO o el Archivo PISA |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImCINotificaciones TmxDtImCINotificaciones_240704 | Modificar | Modificar los métodos siguientes para permitir el envío a los usuarios con Rol Supervisor sin importar el Puesto (Función del Usuario) - Modificar el método "getEmailTIP()" Modificar dos líneas de código ANTES: //Obtener destinatarios supervisores del Grupo de Asignación de la Tarea de Terceros Proactiva destinatarios = emailProfile(gpoAsignacion, "TMXDT.IM.SupervisorIM","supervisor"); //Obtener destinatarios supervisores de todos los Grupo de Asignación de la Tarea de Terceros Proactiva destinatarios = destinatarios.concat(emailProfile(GruposTIP[grupo],"TMXDT.IM.SupervisorIM","supervisor")); DESPUÉS: //Obtener destinatarios supervisores del Grupo de Asignación de la Tarea de Terceros Proactiva destinatarios = emailProfile(gpoAsignacion, "TMXDT.IM.SupervisorIM"); //Obtener destinatarios supervisores de todos los Grupo de Asignación de la Tarea de Terceros Proactiva destinatarios = destinatarios.concat(emailProfile(GruposTIP[grupo],"TMXDT.IM.SupervisorIM")); - Modificar método "getEmailTIR()" ANTES: destinatarios = emailProfile(gpoAsignado, "TMXDT.IM.SupervisorIM", "supervisor"); DESPUÉS: destinatarios = emailProfile(gpoAsignado, "TMXDT.IM.SupervisorIM"); - Modificar método "getEmailINT()" ANTES: //Obtener los correos de los grupos CNS(s) y los va concatenando. destinatarios = emailProfile(grupo, "TMXDT.IM.SupervisorIM","supervisor"); DESPUÉS: //Obtener los correos de los grupos CNS(s) y los va concatenando. destinatarios = emailProfile(grupo, "TMXDT.IM.SupervisorIM"); |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImNotifTelegram TmxDtImNotifTelegram_240704 | Modificar | Modificar todos los métodos de la librería que realizan el envío de notificaciones Telegram en donde se especifican los puestos asociados al envío de notificaciones: ANTES: var puestos = ["GERENTE","SUBGERENTE","SUPERVISOR"]; DESPUÉS: var puestos = ["GERENTE","SUBGERENTE","SUPERVISOR","JEFE"]; sendIMRegistro() sendIMPrioridadImportante() sendIMCancelacion() sendIMRestauracion() sendIMInicioEscFuncional() sendIMInicioEscProveedor() sendIMFinEscProveedor() sendIMFinEscFuncional() sendTaskRegistro() sendTaskCierre() sendTaskCancelacion() sendTIARegistro() sendTIADiagActualizado() sendTIACodigoCierre() sendTIACancelacion() sendTIARespuestaCNS() sendTTPRegistro() sendTTPDiagActualizado() sendTTPRestauracion() sendTTPCierre() sendTTPCancelacion() sendTTRRegistro() sendTTRCancelacion() sendTTRSinAtencion() sendTTRAceptacion() sendTTRRespuesta() //INCIDENTE POR TERCEROS sendINTDiagActualizado() sendINTRestauracion() sendINTCierre() sendINTCancelacion() |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImTask | Modificar | Agregar el método "sendNotiEmailImTask()" Envió de notificaciones de Tareas de Incidentes |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImFuncionesExt | Modificar | Agregar el método "sendNotiEmailIm()" Envió de notificaciones de Incidentes |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImTaskCIFunciones | Modificar | Modificar los métodos de envió de notificaciones para utilizar el método "sendNotiEmailImTask()" |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImTIAFunciones | Modificar | Modificar los métodos de envió de notificaciones para utilizar el método "sendNotiEmailImTask()" Se comenta el print del método getInfIncidente() |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImCIFunciones | Modificar | Modificar los métodos de envió de notificaciones para utilizar el método "sendNotiEmailIm()" |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImNotifTelegram | Modificar | Modificar el método sendTelegram() Agregar try catch para el control de errores |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImCINotificacionesSMS | Modificar | Modificar el método sendSMS() Agregar try catch para el control de errores |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImNotificacionesSMS | Modificar | Modificar el método sendSMS() Agregar try catch para el control de errores |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImTIANotificacionesSMS | Modificar | Modificar el método sendSMS() Agregar try catch para el control de errores |
| ScriptLibrary | RN | TmxDtImNotificacionesEscSMS | Modificar | Modificar el método sendSMS() Agregar try catch para el control de errores |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtFuncionesComunes | Modificar | - Agregar nuevo método deleteAttachments() Elimina Archivo Adjunto de un registro - Agregar nuevo método getFileAttachmentByName() -Obtiene el archivo attachment de un registro por el nombre deseado |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImTask | Modificar | - Nuevo método "getArchivosAfectacionIM()" Obtiene los archivos de afectación asociados a su incidente padre y los inserta en la Tarea respectiva. SI los Archivos existen previamente, estos deben ser eliminados para poder asociar la nueva versión. Los archivos a obtener son: - ElementosOrigen_IDINCIDENTE.csv - ElementosPISA_IDINCIDENTE.csv - Modificar el método "cancelarTareas()" Para RED NACIONAL: Previo al guardado de la Tarea solicitar los archivos de Afectación asociados al incidente padre mediante la ejecución del método "lib.TmxDtImTask.getArchivosAfectacionIM()" Para TELMEX: Posterior a establecer los atributos de Cierre de la Tarea, solicitar los archivos de Afectación asociados al incidente padre mediante la ejecución del método "lib.TmxDtImTask.getArchivosAfectacionIM()" NOTA: La modificación de esté método, cubre la funcionalidad de Cierre/Cancelación automática de Tareas. |
| Process |  |  |  |  |
| Process | TMX/RN | TMXDT.IM.wiz.AddCI | Modificar | Modificar el "Javascript inicial" en proceso para que en caso de una ejecución exitosa del modo "ADD", solicite la creación de archivos de afectación mediante el uso del método "lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion()". Invocar método previo al Print de éxito. Pestaña "Javascript inicial" (línea 12) //Solicitar la creación de archivos de afectación //lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion(vars.$eo_incidente); |
| Process | TMX | TMXDT.IM.Add.ModuloDispositivo | Modificar | Modificar el "Javascript final" en proceso para que en caso de una ejecución exitosa, solicite la creación de archivos de afectación mediante el uso del método "lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion()". Invocar método Posterior a "Obtener el total de Módulos/Dispositivos". |
| Process | TMX | TMXDT.IM.Del.ModuloDispositivo | Modificar | Modificar el "Javascript final" en proceso para que en caso de una ejecución exitosa, solicite la creación de archivos de afectación mediante el uso del método "lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion()". Invocar método Posterior a "Obtener el total de Módulos/Dispositivos". |
| RuleSet |  |  |  |  |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.RegistrarAfectacion | Modificar | Crear una subregla que solicite la creación de archivos de afectación mediante el uso del método "lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion()". Esta subregla debe ser posterior a la subregla "Determinar Tipo de Liquidación". Subregla (Descripción de regla: Creación de Archivos de Afectación) //lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion(record); |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.wiz.EliminarEO | Modificar | Crear una subregla que solicite la creación de archivos de afectación mediante el uso del método "lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion()". Esta subregla debe ser posterior a la subregla "Recálculo de Liquidaciones". Subregla (Descripción de regla: Creación de Archivos de Afectación) //lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion(record); |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.wiz.Afectacion.Seleccionar | Modificar | Crear una subregla que solicite la creación de archivos de afectación mediante el uso del método "lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion()". Esta subregla debe ser posterior a la subregla "Calcular la Prioridad" y antes de "Notifica a PISA cambio de equipos". Subregla (Descripción de regla: Creación de Archivos de Afectación) lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion(record); |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.wiz.Afectacion.Eliminar | Modificar | Crear una subregla que solicite la creación de archivos de afectación mediante el uso del método "lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion()". Esta subregla debe ser posterior a la subregla "Calcular Prioridad" Subregla (Descripción de regla: Creación de Archivos de Afectación) lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion(record); |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.set.Indicador.Afectacion | Modificar | Crear una subregla que solicite la creación de archivos de afectación mediante el uso del método "lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion()". Esta subregla debe ser posterior a la subregla "Calcular la Prioridad" Subregla (Descripción de regla: Creación de Archivos de Afectación) lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion(record); |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.rule.CargaMasiva | Modificar | Crear una subregla que solicite la creación de archivos de afectación mediante el uso del método "lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion()". Esta subregla debe ser posterior a la subregla "Calcular la Prioridad" y antes de "Notificar a PROXY". Subregla (Descripción de regla: Creación de Archivos de Afectación) lib.TmxDtImFuncionesAlternas.crearArchivosDeAfectacion(record); NOTA: Para TELMEX, esta modificación abarca los dos proceso de Carga (Afectación y Módulos) |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.wiz.Afectacion.Eliminar | Modificar | Corrección al Código (Se elimina el print de la primer línea): print("ENTRÉ a CALCULAR AFECTACIÓN"); // Variable subtipo de CI var subtipoCI = null; // Consultar por variable indicador de baja de elementos NO restringidos: true-> Solo elementos restringidos, false->Hay NO restringidos if (vars.$evalElemRestringido) { subtipoCI = "NO_APLICA_CONTEO"; // Valor default en arreglo para no actualizar conteo } //Calcular la Afectación del Incidente lib.TmxDtImAfectacion.getAfectacion(record, subtipoCI); |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.rule.notif.Add | Modificar | Agregar subregla para solicita la copia de los archivos de afectación del Incidente mediante el uso del método "lib.TmxDtImTask.getArchivosAfectacionIM()" La nueva subregla deberá ser la primera en ejecutarse. |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.rule.notif.ChangeGroup | Modificar | Agregar a la condición de ejecución que la fase actual sea igual a Activa |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.rule.notif.ChangeGroup | Modificar | Agregar subregla para solicita la copia de los archivos de afectación del Incidente mediante el uso del método "lib.TmxDtImTask.getArchivosAfectacionIM()" La nueva subregla deberá ser la primera en ejecutarse. |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.TASK.rule.CrearAttachAfec | Nueva | Solicita la copia de los archivos de afectación del Incidente mediante el uso del método "lib.TmxDtImTask.getArchivosAfectacionIM()" Está cerrar se invoca en la Fase "Cerrar" durante el evento "Al entrar" NOTA: La regla cubre la funcionalidad de Cierre/Cancelación manual de Tareas. |
| Workflow |  |  |  |  |
| Workflow | TMX/RN | TmxDtImTask | Modificar | - Agregar al flujo las siguientes reglas Nivel; Fase. Nombre de Fase; Cerrar. Evento; Al entrar. Regla; TMXDT.IM.TASK.rule.CrearAttachAfec. Ubicación; Última regla del evento. |

## Solución (IM241202 Vincular Incidentes Abiertos con Rango Mayor a 24 Hrs Fase II)

| Tipo | Empresa TMX/RN | Nombre | Acción | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| db |  |  |  |  |
| db | TMX/RN | tmxdtAtribConfiguracion | Modificar | Añadir nuevo registro con los datos siguientes: Campo; Valor. Parámetro; LIMITE_APERTURA_INCIDENTE. Empresa; DT. Módulo; IM. Submódulo; IM. Valor; 336. Descripción; Determina el tiempo limite de apertura del incidente. |
| menu |  |  |  |  |
| menu | TMX/RN | IM DT | Modificar | Agregar una opción de Menú con las siguientes características: Configuración; Valor. Num. de opción; 301. Grupo; Configuración. Descripción; Tarea Reactiva. Aplicación; wizard.run. Nombre del parámetro; name. Valor del parámetro; TMXDT.IM.wiz.Config.TareaReactiva. Condición; lioption("Incident Management") and jscall("TmxDtImEditCampos.puedeAdministrarConfiguracion"). |
| menu | TMX/RN | IM DT IN | Modificar | Aplicar la misma configuración aplicada para el menú "IM DT" |
| capability |  |  |  |  |
| capability |  | TmxDtAdminConfigIM | Nuevo | Palabra habilitante que será agregada a los usuarios que nos indiquen para proporcionar el permiso al módulo de "Configuración de Incidentes". |
| wizard |  |  |  |  |
| wizard | TMX/RN | TMXDT.IM.wiz.Config.TareaReactiva | Nuevo | Asistente para Actualizar La configuración de las Tareas Reactivas El asistente debe cubrir lo siguiente: - Obtener y mostrar el tiempo actualmente configurado en el sistema obteniendo su valor mediante invocar al método "lib.TmxDtFuncionesComunes.getLimiteAperturaIncidente()". - Usar el formulario "TMXDT.IM.wiz.Config.TareaReactiva" - En las acciones a ejecutar posterior a la captura, invocar el método "lib.TmxDtFuncionesComunes.updateLimiteAperturaIncidente()" para que actualice el parámetro a configurar. - En caso de error al llamado del método, mostrar mensaje de error al usuario y conservarse en la pantalla de captura. |
| format |  |  |  |  |
| format | TMX/RN | TMXDT.IM.wiz.Config.TareaReactiva | Nuevo | Formulario para capturar el Total de Horas para asociar un Incidente a una Tarea Reactiva Componente; Propiedad; Valor. Etiqueta; Título; Los Incidentes que se asocian a Tareas Reactivas son validados contra su hora de Registro, siendo esta menor a la Fecha Actual y mayor a una cantidad de horas previas restadas de la Fecha Actual.. Etiqueta; Título; Total de Horas Previas:. Decimal; Entrada; $LimiteAperturaIM. Valor Máximo; 336. Valor Mínimo; 24. |
| ScriptLibrary |  |  |  |  |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImEditCampos | Modificar | - Añadir el método "puedeAdministrarConfiguracion()" Determina si puede administrar la configuración del Módulo de Incidentes. La validación debe verificar que el usuario firmado cuente con la palabra habilitante "TmxDtAdminConfigIM" function puedeAdministrarCatalogos() { // Determinar si es un Power User (Administrador) var esPowerUser = isPowerUser(); //Determinar si tiene privilegios de administrar Configuración de IM if (esPowerUser ¦¦ system.functions.index("TmxDtAdminConfigIM", vars.$lo_ucapex) > 0) { return true; } else { return false; } } |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtFuncionesComunes | Modificar | - Añadir el método "getLimiteAperturaIncidente()" Debe Regresar el total de milisegundos configurados para calcular el rango de tiempo permitido para asociar un Incidente a una Tarea Reactiva. Las acciones que debe realizar el método, son las siguientes: - Obtener el parámetro "LIMITE_APERTURA_INCIDENTE" de la tabla "tmxdtAtribConfiguracion" para el módulo de Incidentes. - El valor obtenido del parámetro debe cubrir las reglas siguientes: - Un número Entero Positivo que representa "HORAS" - Mayor o igual a "24" HORAS - Menor o Igual a "336" HORAS - El valor predeterminado debe ser "24" HORAS y se asignará cuando: - No se encuentre el valor del parámetro - El valor del parámetro no cumple con las reglas del punto anterior - En caso de algún error o excepción - El valor obtenido en los pasos previos será el valor que regrese el método. - Añadir el método "updateLimiteAperturaIncidente()" Actualiza la configuración del total de horas para calcular el rango de tiempo permitido para asociar un Incidente a una Tarea Reactiva. Las acciones que debe realizar el método, son las siguientes: - Recibir como parámetro la cantidad de horas a configurar - El valor recibido como parámetro debe cubrir las reglas siguientes: - Número Entero Positivo que representa "HORAS" - Mayor o igual a "24" HORAS - Menor o Igual a "336" HORAS - Si el parámetro no cumple con las reglas antes mencionadas, el método regresará el error correspondiente con la estructura "Resultado()" - Actualizar el valor del parámetro "LIMITE_APERTURA_INCIDENTE" en la tabla "tmxdtAtribConfiguracion" para el módulo de Incidentes. |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImTaskTIRfunciones | Modificar | - Modificar el método "validaIncidente()" - Invocar al nuevo método "TmxDtFuncionesComunes.getLimiteAperturaIncidente()" para que obtenga el límite de Tiempo de forma dinámica de una tabla de configuración en lugar de usar el valor fijo "84000000 (24Horas)" - Cambiar el mensaje asociado a la validación de la Fecha de apertura del Incidente para que este muestre el límite de horas de manera dinámica ANTES (1): //Se suman 24 hrs a la fecha de inicio del incidente var openIncidente = incidente.open_time.getTime() + 84000000; DESPUÉS (1): //Obtener el Límite de Milisegundos y Horas para el Límite de Apertura del Incidente var timeLimitHrs = lib.TmxDtFuncionesComunes.getLimiteAperturaIncidente(); var timeLimit = timeLimitHrs * 3600000; //Se suman Horas dinámicamente a la fecha de inicio del incidente var openIncidente = incidente.open_time.getTime() + timeLimit; ANTES (2): //Valida si fecha actual pasa de 24 hrs a la suma de la fecha de inicio del incidente mas 24 hrs If (fecha > openIncidente) { mensaje = "El incidente a relacionar, solo puede estar abierto con una antelación máxima de 24 horas a la fecha de intentar relacionar el Incidente" } DESPUÉS (2): //Valida si fecha actual (Fecha del sistema) es mayor a la Fecha de Inicio del Incidente más el total de horas obtenidas dinamicamente If (fecha > openIncidente) { mensaje = "El incidente a relacionar, solo puede estar abierto con una antelación máxima de " + timeLimitHrs + " horas a la fecha de intentar relacionar el Incidente" } - Modificar el método "validandoIncidente()" - Invocar al nuevo método "TmxDtFuncionesComunes.getLimiteAperturaIncidente()" para que obtenga el límite de Tiempo de forma dinámica de una tabla de configuración en lugar de usar el valor fijo "84000000 (24Horas)" - Cambiar el mensaje asociado a la validación de la Fecha de apertura del Incidente para que este muestre el límite de horas de manera dinámica ANTES (1): //Se suman 24 hrs a la fecha de inicio del incidente var openIncidente = incidente.open_time.getTime() + 84000000; DESPUÉS (1): //Obtener el Límite de Milisegundos y Horas para el Límite de Apertura del Incidente var timeLimitHrs = lib.TmxDtFuncionesComunes.getLimiteAperturaIncidente(); var timeLimit = timeLimitHrs * 3600000; //Se suman Horas dinámicamente a la fecha de inicio del incidente var openIncidente = incidente.open_time.getTime() + timeLimit; ANTES (2): //Valida si fecha actual pasa de 24 hrs a la suma de la fecha de inicio del incidente mas 24 hrs If (fecha > openIncidente) { mensaje = "El incidente relacionado de Red Nacional, tiene una antelación superior de 24 horas a la fecha en que se esta aceptando la tarea" } DESPUÉS (2): //Valida si fecha actual (Fecha del sistema) es mayor a la Fecha de Inicio del Incidente más el total de horas obtenidas dinamicamente If (fecha > openIncidente) { mensaje = "El incidente relacionado de Red Nacional, tiene una antelación superior de " + timeLimitHrs + " horas a la fecha en que se esta aceptando la tarea" } |
|  |  | Ejercicio Copilot |  |  |
|  |  | TmxDtFuncionesComunes | Copilot | /** * Obtiene el límite de apertura de incidentes en milisegundos. * @returns {Promise<number>} El límite de apertura en milisegundos. */ async function getLimiteAperturaIncidente() { const DEFAULT_HOURS = 24; const MAX_HOURS = 1000; // Replace XXXX with the actual maximum value if known const MILLISECONDS_IN_AN_HOUR = 3600000; try { // Fetch the parameter from the database using SCFile const parametro = await obtenerParametroDeConfiguracion('LIMITE_APERTURA_INCIDENTE', 'Incidentes'); let horas = parseInt(parametro, 10); if (isNaN(horas) ¦¦ horas < DEFAULT_HOURS ¦¦ horas > MAX_HOURS) { horas = DEFAULT_HOURS; } return horas * MILLISECONDS_IN_AN_HOUR; } catch (error) { console.error('Error al obtener el parámetro:', error); return DEFAULT_HOURS * MILLISECONDS_IN_AN_HOUR; } } /** * Obtiene un parámetro de configuración de la base de datos usando SCFile. * @param {string} parametro - El nombre del parámetro a obtener. * @param {string} modulo - El módulo al que pertenece el parámetro. * @returns {Promise<string¦null>} El valor del parámetro o null si hay un error. */ async function obtenerParametroDeConfiguracion(parametro, modulo) { try { const file = new SCFile('configuracion'); const query = { parametro, modulo }; const result = file.doSelect(query); if (result === RC_SUCCESS) { return file.getRecord().valor; // Assuming 'valor' is the field that holds the parameter value } else { console.error('Error al obtener el parámetro:', file.getLastError()); return null; } } catch (error) { console.error('Error al obtener el parámetro:', error); return null; } } |

## Solución (IM250210 Fecha Solución Restauración)

| Tipo | Empresa TMX/RN | Nombre | Acción | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ScriptLibrary |  |  |  |  |
| ScriptLibrary | TMX/RN | TmxDtImEditCampos | Modificar | Modificar el método getEdicionCampos() - Habilitar el campo "Fecha de Solución/Restauración" en la Fase: Revisar y Cerrar Estado: En Validación vars.$im_fecha_restauracion = false; Solo para TELMEX se agregan las siguientes líneas, en el Estado "En Documentación": //Habilitar para su edición Marca y Modelo de Sección Diagnostico vars.$im_marca = !puedeEditarCampoMarca(Record, oRecord); vars.$im_modelo = !puedeEditarCampoModelo(Record,oRecord); |
| RuleSet |  |  |  |  |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.rule.js.Valida.Campos.Obligatorios | Modificar | - Agregar la regla "Validar campos en la transición de fase de "Revisar y Cerrar" -> "Solucionar y Recuperar (En Documentación)" |
| RuleSet | TMX/RN | TMXDT.IM.rule.Relacionar.Cambio | Modificar | - Agregar la regla "Validar que la Fecha de Solución/Restauración sea Mayor que la Fecha de Registro" |
| WorkFlow |  |  |  |  |
| worfflow | TMX/RN | TmxDtImIncidentes | Modificar | - Agregar al flujo las siguientes reglas Nivel; Fase. Fase; Revisar y Cerrar. Evento; Al Actualizar. Regla; TMXDT.IM.rule.Valida.Fecha.Restauracion. Ubicación; Posterior a la regla: TMXDT.IM.rule.Valida.FechaFin. Nivel; Transición. Fase Origen; Revisar y Cerrar. Fase Destino; Solucionar y Recuperar. Regla; TMXDT.IM.rule.js.Valida.Campos.Obligatorios. Ubicación; Posterior a la regla: TMXDT.IM.rule.wiz.Doc.Faltante. Nivel; Transición. Fase Origen; Revisar y Cerrar. Fase Destino; Solucionar y Recuperar. Regla; TMXDT.IM.rule.Valida.Fecha.Restauracion. Ubicación; Posterior a la regla: TMXDT.IM.rule.js.Valida.Campos.Obligatorios. Nivel; Transición. Fase Origen; Revisar y Cerrar. Fase Destino; Cerrado. Regla; TMXDT.IM.rule.Valida.Fecha.Restauracion. Ubicación; Posterior a la regla: TMXDT.IM.rule.Valida.FechaFin. Nivel; Transición. Fase Origen; Revisar y Cerrar. Fase Destino; Cerrado. Regla; TMXDT.IM.rule.js.Valida.Campos.Obligatorios. Ubicación; Posterior a la regla: TMXDT.IM.rule.ValCambioRel. Reubicar la regla "TMXDT.IM.rule.set.Estado.Cerrado" Nivel; Transición. Fase Origen; Revisar y Cerrar. Fase Destino; Cerrado. Regla; TMXDT.IM.rule.set.Estado.Cerrado. Ubicación; Posterior a la regla: TMXDT.IM.rule.Valida.Fecha.Restauracion. |